PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Solução de E‑learning — Moodle LMS (Infraestrutura, Instalação e Operação Com IA integrada + Synapse (Estúdio IA) como evolução

Proponente: Victor Duarte — Victa AI Solutions

Contacto: v.duarte@victaaisolutions.com | victorhfduarte@gmail.com  |+351 960 263 588

1) Introdução

Esta proposta tem como foco principal responder aos objetivos da Mais Idiomas: dispor de uma solução de e-learning robusta, envolvente e escalável, que permita entregar formação digital com qualidade pedagógica, acompanhamento próximo dos formandos e reporting claro para a gestão.

Moodle como palco e bastidor da formação, não como fábrica de conteúdos

Na visão desta proposta, o Moodle é o "campus digital" da Mais Idiomas: o local onde os cursos vivem, ganham forma e chegam, de forma organizada, aos formandos.

É também o sistema que dá estrutura e fiabilidade à operação diária:

- gestão de utilizadores, turmas e empresas-cliente;

- acompanhamento em tempo real de progresso, notas e conclusão;

- emissão automática de certificados com regras claras;

- relatórios e dashboards que transformam dados em decisões.

Já a criação dos conteúdos em si (vídeos, apresentações, quizzes, roteiros, materiais multimédia) acontece fora do Moodle, através de ferramentas próprias e de um processo de design instrucional estruturado. Só depois esses conteúdos são integrados e configurados na plataforma (percursos, regras de conclusão, avaliações, certificados).

Desta forma, a Mais Idiomas ganha o melhor dos dois mundos:

- uma plataforma robusta para hospedar, entregar e gerir formação em escala; e

- um processo de criação de cursos pensado de raiz para gerar impacto real na aprendizagem e no negócio.

Em resumo:

- Moodle = o palco onde o curso vive, é entregue, acompanhado e certificado;

- Design instrucional + produção de conteúdo = a fábrica criativa onde o curso é pensado, escrito, desenhado e produzido.

Esta solução não é apenas uma plataforma de e-learning — é um acelerador estratégico que transforma formação em vantagem competitiva, com tecnologia de ponta, custos previsíveis e resultados tangíveis desde o primeiro dia.

✓ ROI claro e mensurável — cada euro investido traduz-se em maior eficiência operacional, melhor taxa de conclusão, menos churn e maior satisfação dos clientes empresariais.

✓ Autonomia e controlo total — plataforma própria, sem dependência de fornecedores externos para funcionalidades críticas, com liberdade para evoluir e integrar novos serviços.

✓ Experiência premium para os formandos — navegação intuitiva, respostas instantâneas, conteúdos interativos e percursos personalizados elevam a perceção de qualidade e o engagement.

✓ Escalabilidade pedagógica e operacional — templates reutilizáveis, processos padronizados e automação inteligente permitem crescer o catálogo e o número de formandos sem aumentar proporcionalmente a equipa.

✓ Decisões mais rápidas e baseadas em dados — relatórios automáticos com análise narrativa transformam números em recomendações práticas, permitindo ajustar estratégias em tempo real.

✓ Redução drástica do abandono — a combinação de acompanhamento próximo, feedback imediato e apoio inteligente mantém os formandos motivados e no caminho certo até à certificação.

✓ Integração de IA para suporte ao formando e relatórios inteligentes — com custos controlados e governança clara, a IA atua como tutor 24/7, reduz tickets de suporte, gera insights narrativos para a gestão e personaliza a experiência de aprendizagem.

✓ Certificação, relatórios e dashboards por empresa-cliente — visibilidade imediata do progresso, taxas de conclusão e pontos de atenção, com dados prontos para decisão.

✓ Gestão real de turmas e operação — controlo total sobre formação assíncrona, síncrona (Zoom/Teams) e presencial, tudo centralizado numa única plataforma.

✓ Infraestrutura robusta e escalável — preparada para crescer com o negócio, sem surpresas técnicas nem limites artificiais.

Por que Moodle + IA integrada é a escolha certa para a

Mais Idiomas?

No final, apresenta-se o Synapse como componente estratégico para acelerar a criação/modernização de conteúdos.

2) Necessidades identificadas (prioridade operacional)

2.1 Plataforma que gira formação real

Turmas por empresa/edição

Aulas ao vivo e formação presencial

Certificação e relatórios por empresa‑cliente

Gestão de calendário e assiduidade

Histórico consolidado por aluno, turma e empresa

2.2 Escalabilidade e previsibilidade

Preparação para crescimento e picos de utilização (referência: até 500 utilizadores)

Operação segura (backups, segurança, monitorização)

Custos recorrentes claros (hosting, manutenção, IA)

2.3 IA como aceleradora (com controlo)

IA para apoio (tutor) e para narrativas de relatórios

Custos variáveis e controlados (limites e regras)

Validação humana quando aplicável

3) Solução proposta (foco Moodle + infraestrutura)

3.1 Moodle como LMS central (núcleo do ecossistema)

O Moodle será configurado como plataforma única para:

Entrega de conteúdos (SCORM/H5P/vídeos/quizzes e etc.)

Gestão de utilizadores, turmas, formadores e empresas‑cliente

Certificados e relatórios

Dashboards para gestores (por empresa)

3.2 Infraestrutura e operação

Ambiente preparado para:

Disponibilidade e performance

Backups e recuperação

Segurança e hardening

Escalabilidade (crescimento gradual e picos)

4) investimento (plataforma vs. cursos vs. completo)

Para facilitar a decisão e separar claramente investimento em plataforma (setup) e investimento em conteúdos, propõe-se os seguintes pacotes:

Setup Moodle — Setup Moodle (Infraestrutura + Instalação + Operação + IA)

Investimento (setup): 8.400 €

benefícios adicionais para cursos de idiomas

Templates prontos para cursos de idiomas (A1–C2): estrutura, unidades, regras de conclusão e avaliação base.

Modelo de avaliação por competências (reading/listening/writing/speaking) com rubricas e tracking no Moodle.

Padrões de UX para reduzir fricção do formando (navegação, layout de unidade, consistência visual).

Dashboards e rotinas operacionais (progresso por turma/empresa + sinais básicos de risco de abandono).

Governança de IA pronta: limites por utilizador/turma, teto mensal e logging.

Blueprint de escalabilidade (até 500 utilizadores): recomendações de cache/BD/backups/monitorização.

Inclui instalação e configuração do Moodle, segurança (SSL, hardening), backups e monitorização.

Configuração operacional multi-empresa, turmas, certificados e reporting.

Integrações síncronas (Zoom/Teams) e modelo de formação presencial/híbrida (calendário/assiduidade se aplicável).

Integração de IA (tutor, relatórios narrativos e documentos internos/RAG) com limites de custo.

Formação da equipa + estabilização + go-live.

Não inclui: produção de conteúdos/cursos (apenas a plataforma pronta a receber cursos).

5)Criação de Cursos — Produção de Cursos de Idiomas (A1–C2)

Uma plataforma forte sem bons cursos é apenas tecnologia. O verdadeiro valor para a Mais Idiomas surge quando cada curso é desenhado como uma experiência de aprendizagem envolvente, clara e comercialmente apelativa para as empresas-cliente.

Por isso, a criação de um curso de 30h/40h não é tratada como um “pacote genérico”, mas como um projeto com objetivos e resultados bem definidos.

Antes de falar em preço, avaliamos em conjunto alguns pontos-chave:

- Formato pedagógico principal: se o curso é 100% self-learning (sem sessões ao vivo), se inclui sessões síncronas (Zoom/Teams) e/ou momentos presenciais;

- Nível de interatividade desejado: desde percursos mais lineares (vídeo + leitura + quizzes simples) até experiências mais ricas com H5P, cenários, simulações, estudos de caso e roleplays;

- Volume e tipo de multimédia: quantidade de vídeos (e duração média), áudios, animações, podcasts e outros recursos visuais;

- Idioma(s) e complexidade linguística: um ou vários idiomas (EN/FR/DE) e necessidade de adaptação terminológica ao contexto da Mais Idiomas e das empresas-cliente;

- Grau de personalização ao contexto do cliente: conteúdos mais genéricos ou fortemente customizados a setores e casos reais;

- Profundidade da avaliação: desde quizzes simples até bancos de questões robustos, rubricas de avaliação e tarefas práticas com feedback estruturado.

Com base nestas decisões, desenhamos o design instrucional completo (objetivos, percurso, tipos de atividade, avaliação) e só depois apresentamos a proposta final do curso — com total transparência sobre o que está incluído e o impacto esperado.

Para tornar esta decisão mais simples e modular, a Mais Idiomas pode combinar diferentes “blocos” de conteúdo, de acordo com a estratégia e o orçamento desejados, exemplos:

1. Apresentação Premium (até 20 slides) — storytelling claro + copy orientada à ação, com design visual alinhado com a identidade da Mais Idiomas, pronta para gravação de vídeo ou uso em aula síncrona. Investimento de referência: 350 € por apresentação de até 20 slides.

2. Vídeo interativo curto (3–5 minutos) — roteiro completo focado em clareza e retenção, edição, legendagem e otimização para e-learning, com possibilidade de pontos de interação ou perguntas de verificação. Investimento de referência: 400–600 € por vídeo, dependendo da complexidade.

3. Pacote de flashcards e atividades rápidas (H5P leve) — criação de flashcards, matching, fill-in-the-blanks, drag & drop e atividades semelhantes, focadas em vocabulário e estruturas-chave que os formandos realmente precisam de dominar. Investimento de referência: 250 € por conjunto (até 40–50 itens).

4. Banco de questões + teste final — construção de banco de questões alinhado com os objetivos do curso (por nível A1–C2, quando aplicável), com diferentes tipos de questão e configuração de teste final no Moodle, garantindo avaliação consistente e escalável. Investimento de referência: 300–500 € por banco (até 40–60 questões).

5. Pacote “Módulo estruturado” (30h/40h) — inclui design instrucional completo do módulo, combinação de apresentações premium, vídeos curtos, quizzes, flashcards e atividades assíncronas, bem como implementação e testes no Moodle (regras de conclusão, certificação, tracking). Investimento de referência: tipicamente entre 3.500 € e 5.500 € por módulo de 30h/40h, dependendo do nível de interatividade, quantidade de multimédia e grau de personalização.

Os valores citados acima são estimativas, os preços podem e serão recalculados de acordo com número de pedidos e pacotes fechados, chegando no valor justo para ambas as partes.

O resultado é um catálogo de cursos que não só “existe” no Moodle, mas que gera valor percebido pelos formandos e pelas empresas-cliente: clareza, consistência, métricas de aprendizagem e uma experiência premium alinhada com a marca Mais Idiomas.

Todo o conteúdo produzido é pensado desde o início para ser entregue no Moodle: a estrutura respeita a lógica de turmas por empresa, as atividades geram dados de progresso e avaliação e os certificados e relatórios tiram partido da infraestrutura já proposta.

6) IA no Moodle (apoio e reporting) — com custos controlados (a parte dos valores citados acima)

6.1 Tutor IA (Q&A)

Apoio ao formando (perguntas frequentes, explicações, orientação)

Regras para respostas consistentes e seguras

Limites de utilização por utilizador/turma e teto mensal

6.2 Relatórios com análise narrativa por IA

Complemento aos dashboards com resumo “em linguagem humana”

Destaques, pontos de atenção e recomendações

6.3 Consulta a documentos internos (RAG)

A IA pode responder com base em manuais, PDFs e políticas internas (quando disponibilizados)

Governança: que documentos podem ser consultados e em que contextos

Sem pesquisa web neste escopo inicial, garantindo maior previsibilidade e controlo.

Quando aplicável, conteúdos gerados passam por validação humana antes de publicação.

A IA operará com limites de custo, logging e governança de documentos.

Nota de controlo e conformidade:

Melhor taxa de conclusão e eficácia da formação.

Decisões mais rápidas e orientadas por dados.

Benefícios:

Comparativos entre turmas e identificação de módulos com maior dificuldade.

Deteção precoce de risco de abandono (com base em padrões de acesso/progresso) e sugestão de ações.

Sumários executivos por empresa-cliente: pontos fortes, riscos e recomendações práticas.

Insights e tomada de decisão (gestão)

Melhora comunicação e reduz churn/abandono por falta de acompanhamento.

Aumenta relevância do conteúdo e engagement dos colaboradores.

Geração de comunicações: mensagens de onboarding, lembretes, e-mails de progresso e certificação.

Adaptação de exemplos e casos ao setor/realidade do cliente (com aprovação).

Personalização por empresa-cliente (quando aplicável)

Apoia padronização de tom e terminologia por nível (A1–C2, quando aplicável).

Melhora qualidade percebida e reduz inconsistências ao longo do catálogo.

Geração de resumos/FAQs por módulo para apoio ao estudo.

Deteção de lacunas: identifica tópicos pouco cobertos e sugere reforços.

Verificação de linguagem: revisão de clareza, correções e uniformização terminológica.

Qualidade e consistência do conteúdo (governança)

Mais consistência entre turmas e formadores.

Acelera preparação de aulas e avaliação, mantendo qualidade pedagógica.

Sugestão de plano de sessão (síncrona/presencial) com base no conteúdo e nível do curso.

Geração de feedback padrão para avaliações (rubricas), mantendo consistência e poupando tempo.

Sugestão de atividades e perguntas de verificação (quizzes) alinhadas aos objetivos do módulo.

Apoio ao formador (preparação e acompanhamento)

Melhor experiência do formando e menor abandono por fricção operacional.

Redução de carga do suporte e do tempo de resposta ao aluno.

Encaminhamento inteligente: quando não resolve, gera resumo do caso e encaminha para suporte humano.

Respostas contextualizadas ao curso (quando autorizado), reduzindo mensagens repetidas a formadores/apoio.

Atendimento de 1ª linha (24/7): dúvidas sobre navegação, acesso, certificados, prazos e regras de conclusão.

Suporte ao formando e redução de tickets

Além do tutor IA e da análise narrativa dos relatórios, propõe-se o uso de IA em pontos específicos para aumentar eficiência operacional, qualidade pedagógica e consistência de comunicação — sempre com regras, governança e validação humana quando aplicável:

Outros usos de IA previstos no projeto (e benefícios)

7) Integrações síncronas (Zoom/Teams) e formação presencial (se aplicável)

Desafio: formadores precisam criar reuniões, mas não se pretende distribuir e‑mails/credenciais corporativas.

Solução: integração Moodle ↔ Zoom/Teams com conta institucional:

Sessões criadas dentro do curso

Links centralizados na plataforma

Possibilidade de registo de presença/participação

Formação presencial (modelo híbrido):

Sessões presenciais no calendário (data, hora, local)

Registo de assiduidade pelo formador

Consolidação do percurso (assíncrono + síncrono + presencial) num único certificado

8) Roadmap de implementação (Moodle + infraestrutura + IA)

Fase 1 — Diagnóstico e desenho: blueprint e plano de rollout

Fase 2 — Infraestrutura e instalação Moodle: servidor, SSL, backups, hardening

Fase 3 — Customização Moodle: tema/identidade visual, roles/permissões, plugins essenciais

Fase 4 — Integrações síncronas + modelo presencial: Zoom/Teams, calendário e assiduidade

Fase 5 — Operação multi‑empresa e reporting: dashboards por empresa, relatórios e certificação

Fase 6 — Integração IA: tutor + narrativa, documentos internos (RAG) e controlo de custos

Fase 7 — Formação da equipa: admins, gestores e formadores

Fase 8 — Piloto + estabilização e go‑live

9) Custos de infraestrutura (hospedagem) — referência recomendada

Hosting recomendado: ScalaHosting (Managed Cloud VPS com SPanel)

Características:

Recursos escaláveis “on demand”

Boa base para picos (referência: até 500 utilizadores)

Recomendação de arquitetura: cache (ex.: Redis) + otimização de base de dados

Planos de referência (exemplo):

Build #1: $22.46 (renova $49.95)

Build #2: $33.71 (renova $91.95)

Build #3: $52.46 (renova $165.95)

Build #4: $71.21 (renova $239.95)

Recomendação pragmática: iniciar em Build #3 ou Build #4 (dependendo do peso de SCORM/quizzes e com a referencia futura de 500 alunos simultâneos)

Referência: https://www.scalahosting.com/managed-cloud-hosting.html

10) Custos de IA (variáveis) — cenário de pico definido

Modelo recomendado (preços oficiais): GPT‑4.1 mini

Entrada: $0.40 / 1M tokens

Saída: $1.60 / 1M tokens

Referência: https://platform.openai.com/docs/models/gpt-4.1-mini

Estimativa de pico (500 utilizadores, 10 perguntas cada)

5.000 interações → estimativa €15 a €120 (varia com tamanho das respostas e contexto)

Documentos internos (RAG)

Armazenamento indexado: $0.10/GB/dia

Pesquisa em documentos: $2.50 / 1.000 pesquisas

Referência: https://openai.com/api/pricing/

Nota: serão configurados tetos mensais e limites para previsibilidade.

11) Condições de pagamento

Para o investimento de implementação (setup) de 8.400 €, propõe-se:

40% na adjudicação / kick‑off do projeto

40% após conclusão da fase de customização e integrações principais (Moodle operacional com fluxos‑chave validados)

20% no go‑live, após piloto e estabilização

Para os outros pacotes as condições de pagamento ficam a acordar.

Notas:

Valores acrescem IVA à taxa legal (se aplicável).

Custos recorrentes (hosting, APIs de IA e suporte mensal, quando contratados) são faturados à parte conforme acordado e reembolsáveis de acordo com a política de cada serviço.

12) Próximos passos

1. Reunião de alinhamento detalhado

2. Piloto / Proof of Concept

3. Roadmap e investimento (fases e cronograma)

4. Kick‑off do projeto

13) Synapse — Estúdio IA de E‑learning (evolução estratégica)

O Synapse desenvolvido pelo proponente é o estúdio de criação e modernização de conteúdos de aprendizagem que complementa o Moodle ao acelerar a produção e a atualização do catálogo. Na prática, permite transformar materiais existentes (PDFs, PPTs, documentos técnicos, gravações) em experiências de aprendizagem digitais, consistentes e escaláveis, com o Synapse a gerar o conteúdo completo (primeira versão pronta a usar) e especialistas a validar e ajustar antes de publicação.

Como o Synapse acelera o projeto (onde a IA gera ganhos reais)

Ingestão inteligente: extrai tópicos, conceitos e estrutura a partir de materiais antigos, reduzindo drasticamente o tempo de análise e planeamento.

Estrutura pedagógica assistida: sugere módulos/lições, objetivos de aprendizagem e sequência didática (storyboard inicial), acelerando a passagem de “material bruto” para “curso pronto a produzir”.

Geração rápida de atividades: produz rascunhos de quizzes, flashcards, estudos de caso e exercícios (com variações por nível), poupando horas repetitivas de autoria.

Consistência e qualidade: ajuda a uniformizar terminologia, tom e linguagem, e sinaliza lacunas/duplicações no conteúdo, melhorando qualidade e reduzindo retrabalho.

Atualização contínua: quando o cliente atualiza um procedimento/produto, o Synapse facilita a revisão e republicação rápida do módulo, mantendo o catálogo sempre atualizado.

Benefícios para a operação e para o negócio

Velocidade: reduz o ciclo de produção de cursos (de semanas para dias, dependendo do material disponível e do nível de interatividade).

Escalabilidade: permite produzir e manter um catálogo grande com padrão estável, mesmo com equipas pequenas.

Menos custo de retrabalho: rascunhos mais consistentes + validação humana focada no que importa (pedagogia, contexto e qualidade).

Melhor engagement: suporte a design moderno, interações e gamificação, elevando a experiência do aluno e a taxa de conclusão.

Portabilidade e liberdade: exportação em formatos standard (SCORM/H5P/xAPI), evitando dependência de fornecedor e permitindo evolução futura.

Modelos de Acesso e Custo do Synapse — Flexibilidade Total para a Mais Idiomas:

Entendemos que cada estratégia de conteúdo é única. Por isso, o acesso e o custo do Synapse são desenhados para se adaptar perfeitamente às suas necessidades, garantindo total controlo e previsibilidade:

- Acesso Direto para a Equipa Mais Idiomas (Modelo de Consumo/Utilizador):

Ideal para: Equipas que desejam ter autonomia total na criação e atualização de conteúdos, utilizando o Synapse como uma ferramenta interna poderosa.

Custo: Calculado com base no número de utilizadores com acesso à plataforma e/ou no nível de consumo de recursos de IA (ex: número de conteúdos gerados, volume de texto processado). Este modelo oferece a máxima flexibilidade, permitindo escalar o uso conforme a sua produção de conteúdo cresce, com tetos de custo claros e transparentes.

Criação de Conteúdos pela Victa AI Solutions (Modelo de Serviço Gerido):

Ideal para: A Mais Idiomas que prefere focar-se na sua estratégia pedagógica, delegando a produção de conteúdos à nossa equipa de especialistas.

Custo: Integrado nos pacotes de criação de cursos (os "building blocks" e "módulos estruturados" que apresentamos na secção anterior). Neste modelo, utilizamos o Synapse internamente para otimizar a velocidade e a qualidade da produção, junto com a expertise e design instrucional e gráfico e o custo já reflete essa eficiência, sem que a Mais Idiomas precise de gerir licenças ou consumo de IA.

A escolha é sua: seja através do acesso direto para a sua equipa, seja delegando a produção à Victa AI Solutions, o Synapse garante que a Mais Idiomas terá sempre a vanguarda na criação de conteúdos, com custos controlados e alinhados à sua estratégia.

Benefícios adicionais (gestão de outros cursos)

- Registo e acompanhamento de formações presenciais e híbridas

- Centralização de certificados e relatórios por empresa

- Possibilidade de integração futura com CRM, ligando formação a processos comerciais e de relacionamento com clientes.